### Собянин: Калининско-Солнцевская ветка метро поможет решить транспортные проблемы запада Москвы

21.07.2016

Движение на западе столицы разгрузит строящаяся Калининско-Солнцевская ветка Московского метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ на строящейся станции метро «Мичуринский проспект».

Как сказал Сергей Собянин, линия протянется за МКАД. Пять станций строящейся линии будут расположены в таких районах, как Солнцево, Ново-Переделкино, поселениях Московский и Внуковское.

- Мы находимся на строительстве самого протяженного радиуса метро от «Делового центра» до Солнцево, Переделкино и Рассказовки. Предстоит пройти почти 40 километров тоннелей. В настоящее время проведено уже 30 километров. Все станции находятся в состоянии стройки, а она сложная. Большой объем работы, но сегодня здесь сконцентрированы значительные силы из других регионов страны и стран СНГ, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр столицы также отметил, что в строительстве задействовано восемь проходческих щитов. Сергей Собянин подчеркнул то, что все работы должны выполниться качественно и в срок, так как линию ждут более 600 тысяч жителей Москвы.

Кроме станций, в промзоне на Родниковой улице расположат электродепо "Солнцево", которое обеспечит создание более тысячи новых качественных рабочих мест для жителей города.

Генеральный директор «Мосинжпроект» Марс Газизуллин сказал, что все работы идут строго по графику.

- Сегодня работы развернуты по всем станциям. Осталось проходки у нас 8,5 километров на данном участке. Идем по графику и все успеваем. На следующий год в сентябре месяце планируем завершить все строительные работы и еще месяц-два нам понадобится на пуско-наладочные работы - сказал Марс Газизуллин.

Станция «Мичуринский проспект» Солнцевского радиуса будет располагаться вдоль Мичуринского проспекта вблизи от микрорайона Раменки. Она будет образовывать пересадочный узел с одноименной станцией третьего пересадочного контура.

В целом строительство Калининско-Солнцевской линии метрополитена позволит снизить нагрузку на юго-западный участок Сокольнической линии метрополитена, интенсивность движения автотранспорта по Боровскому шоссе, Мичуринскому проспекту, проспекту Вернадского, Ленинскому проспекту, Киевскому шоссе и участку МКАД между Мичуринским и Ленинским проспектами, а также улучшить экологическую ситуацию в западных районах города.

Адрес страницы: http://tveruprava.mos.ru/presscenter/news/detail/3386423.html

Управа Тверского района города Москвы